关于阜新市海州煤矿项目调研情况的汇报

- 项目基本情况

海州煤矿为亚洲第二大露天煤矿，于2005年闭坑，开采形成了东西长3.9km，南北宽1.8km，垂直深度350m的巨型矿坑。矿坑南坡原设计坡脚为38°38′，随便多年边坡自燃导致的坍塌等原因，现状坡脚已经超过临界值，导致地质、大气、生态等问题严重。

- 建设内容

阜新市已委托中煤科工生态园编制项目方案，本项目策划方案共有6个子项目，分别为南帮（坡）综合治理项目、煤矸石综合利用项目、新能源（光伏）项目、文化产业园项目、现代农业产业园项目及生态服务开发项目。

其中，南帮（坡）综合治理项目为核心内容，根据阜新市政府负责人的意见，其余5个项目可根据投资方的意见进行调整和删减。

- 投融资策划

- 项目总投及经济性

项目估算总投51.4亿元，其中南帮（坡）综合治理项目总投36.7亿元，其余5个子项目总投14.7亿元。

南帮（坡）综合治理项目在建设期6年内预计可产出残煤646万t，煤炭销售利润按599元/t计算，预计收入38.7亿元，另有砂石骨料、煤矸石等预计收入约2亿元。项目合计收入约40.6亿元，项目在建设期内可实现收支平衡。其余5个子项目均需在运营期内逐渐实现收支平衡。

- 项目融资

根据国开行初步研判，国开行辽宁分行预估能够为该项目提供的15年期的贷款，利率不高于3.6%，分行审批权限为15亿元，因此国开行建议分期滚动开发，首期项目考虑8亿元左右规模。国开行初步认为不需要股东提供还款担保。

- 投资模式

根据阜新市政府负责人介绍，阜新市对于本项目的股权合作模式持开放态度，可以由央企独资参与，可以由央企合资参与，也可以由央企与地方国企合资参与。但地方国企无钱出资，可能以现状资产作价入股的方式参与投资。

- 问题与建议

- 优化项目建设内容

阜新市政府为丰富项目内容，贯彻“综合开发利用”的总体思想，在南帮（坡）综合治理项目外策划的5个子项目，为降低项目实施难度，建议考虑如下：

- 南帮（坡）综合治理项目（核心项目）

- 煤矸石综合利用项目（适当考虑）

- 新能源（光伏）项目（再论证）

- 文化产业园项目（删除）

- 现代农业产业园项目（删除）

- 及生态服务开发项目（删除）

- 核查残煤产出

南帮（坡）综合治理项目的主要收入来源为646万t残煤的预期产出。根据中煤科工的介绍，其已经采用各种技术手段完成了地质勘探工作，以保证残煤预估量准确无误。另外，辽宁省107勘探队也将对南坡进行同步勘探，通过数据校核，保证预估的残煤产出达到预期。

作为核心项目的绝对收益性产出，残煤的勘探数据至关重要，因此建议协调外部机构详加论证，把控项目风险。

- 研究施工技术方案

阜新市政府对于南坡削坡的技术方案十分关注，一是要求降低施工产生的环境干扰，二是要求降低成本。目前市政府正在与中煤科工技术团队研究爆破、铣挖机等施工路径，建议国内区同步开展施工技术方案的论证。

- 市政府的诉求

一是希望我方尽快反馈，如果初步认为可行，阜新市计划安排双方领导会面；二是拟定投资方案，确认我方在项目投资人中的定位和要求；三是如我方有意，建议考虑成立工作组，加强业务沟通，促进高层领导互访。

2025年5月7日